АДМИНИСТРАЦИЯ   БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводный  том

## Описания  изменений   произошедших   в  функциональной  структуре   водоснабжения  аул Тандов   за   период  предшествующий      актуализации   схемы водоснабжения.

2020 год

1. Включить в состав муниципальной казны Барабинского района  и реестр муниципального имущества Барабинского района имущество (приложение № 1), основание: Решение Совета депутатов Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области «Об отчуждении муниципального имущества» от 14.05.2018 г. №25/138,   постановление администрации Барабинского района от 24.05.2018 года  № 556 «О согласовании принятия имущества в собственность Барабинского района», Распоряжение Правительства Новосибирской области от 25.09.2018 №358-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Барабинским районом Новосибирской области и Новоспасским сельсоветом Барабинского района Новосибирской области и утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области в муниципальную собственность Барабинского района Новосибирской области»

2. На  основании   вышеуказанных  изменений  в  схеме ВС аул Тандов (все  тома) текст «…МУП «ЖКХ» Новоспасского сельсовета ...»  заменить  на  текст  «…МУП «ЖилКомСервис-2  Барабинского  района»...».

3. Таблицу 6.1, пункта 6.1раздела 6, изложить в следующей редакции:

| Наименования мероприятия | Год реализации |  |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт павильона существующей скважины и бурение резервной скважины с оборудованием павильона | 2023 |  |
| Строительство станции водоподготовки | 2027 |  |
| Реконструкция распределительной водопроводной сети, включая строительство новых ее участков | 2025 |  |
| Перевод абонентов, получающих воду из водоразборных колонок, на непосредственный забор воды из сети водопровода | До 2025 |  |

4. Абзац 1, раздела 8  изложить в следующей редакции:

Сценарием перспективного развития системы водоснабжения аула Тандов предусмотрены следующие мероприятия по реализации схемы водоснабжения:

- капитальный ремонт павильона существующей скважины и бурение резервной глубоководной скважины с оборудованием павильона (срок реализации – 2023 год).

- строительство станции водоподготовки  (срок реализации – 2027 год).

-реконструкция распределительной водопроводной сети, на непосредственный забор воды из сети водопровода (срок реализации – 2025 год).

- перевод абонентов, получающих воду из водоразборных колонок, на непосредственный забор воды из сети водопровода.

5. Таблицу 8.1, раздела 8, изложить в следующей редакции:

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт павильона существующей скважины и бурение резервной скважины с оборудованием павильона | 2023 | 13 200 |
| Строительство станции водоподготовки | 2027 | 7 580 |
| Реконструкция распределительной водопроводной сети, включая строительство новых ее участков | 2025 | 2 883 |
| Перевод абонентов, получающих воду из водоразборных колонок, на непосредственный забор воды из сети водопровода | До 2025 | За счет абонентов |

Остальные  тома  и  разделы  существующей  Схемы   водоснабжения соответствуют   существующим  схемам водоснабжения,  газоснабжения и газификации,  программе  развития электроэнергетики,  документам  территориального  планирования  поселения.