#

**Отчет инвестиционного уполномоченного** **Барабинского района**

за 9 месяцев 2017 года

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |  |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |  |
| **Реализуемые**  |
| Администрация Барабинского района | Реконструкция районного дома культуры города Барабинска | Культура  | 2017-2018 | г. Барабинск | реализуемый | 69651,540 | 1496,675 | 12606,886 | Повышение удовлетворительности населения культурно-массовыми мероприятиями  |
| Администрация Барабинского района | Муниципальная программа Барабинского района " Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Барабинского района на 2017-2020 годы" | ГОЧС | 2017-2020 | Барабинский район | реализуемый | 2652,000 | 1990,000 | 1990,000 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Барабинского района, защита территории Барабинского района, объектов экономики и социальной сферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Администрация Барабинского района | Муниципальная программа Барабинского района "Создание аппаратно- программного комплекса Безопасный город на 2017-2020 годы" | ГОЧС | 2017-2020 | Барабинский район | реализуемый | 3999,900 | 2800,000 | 2800,000 | Обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  |
| Хозяйства района:ЗАО «Новокозловское»; СХПК «Колхоз Береговой»СХПК «Колхоз Сартланский»;СХПК «Сады Барабы»;СХПК «Колхоз Барабинский»; ОАО «Устьянцевское»; ООО «Зюзинское»; ООО «Фермер»;ИП Екимов И.В.; ИП Глава КФХ Шель В.А.; ИП Глава КФХ Прибытко В.Ю.; ИП Глава КФХ Толстов С.В.ЛПХ | Приобретение сельскохозяйственной техники | Сельское хозяйство | 2017 | Барабинский район | реализуемый | 48603,000 | 45192,000 | 45192,000 | Укрепление МТБ сельского хозяйства |
| Хозяйства района:ЗАО «Новокозловское»;СХПК «Новоспасский»;СХПК «Колхоз Береговой»;СХПК «Колхоз Барабинский»;ГУП подхоз «Ульяновское»;ОАО «Устьянцевское»;ООО»Зюзинское»;СХПК «Колхоз Сартланский»;ООО «Фермер»;КФК «Рахим»; ИП Шель В.А.;ИП Прибытко В.Ю. | Перевод молодняка в основное стадо предприятиями сельского хозяйства | Сельское хозяйство | 2017 | Барабинский район | реализуемый | н/д(Взвешивание молодняка проводится ежемесячно и поэтому в связи с изменением веса животного меняется и его стоимость). | 33715,000 | 33715,000 | Увеличения поголовья КРС |
| Хозяйства района:СХПК «Сады Барабы» | Многолетние насаждения | Сельское хозяйство | 2017 | Барабинский район | реализуемый | 3869,000 | 3462,000 | 3462,000 | Обновление плодово-ягодных культур |
| Группа компаний КАМШАТ | Производство по первичной обработке рыбы в с. Кармакла;Развитие рыбопитомника в д. Красный Яр (реконструкция и строительство) | Рыбная отрасль  | 2017 | Барабинский район | реализуемый | н/д(на официальные запросы информацию не предоставляют) | н/д | н/д | Создание новых рабочих мест |
| ООО «МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» | Развитие мощностей ООО «МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» | Перерабатывающая промышленность | 2017-2019 | г. Барабинск | реализуемый  | 50000,000 | 40000,000 | 40000,000 | Расширение ассортимента кисломолочной продукции. Создание новых рабочих мест |
| ИП Панов В.Е. | Строительство базы отдыха (яхт-клуб) «Белые паруса» на берегу озера Чаны | Туризм | 2017 | Барабинский район | реализуемый | 5000,000 | 1100,000 | 1100,000 | Социальный эффект |
| ООО «Газпром газомоторное топливо» | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС-1) | Газовая | 2017 | г. Барабинск | реализуемый  | 164 416,36 | 120 023,92 | 152 595,53 | Увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест |
| Барабинская ЦРБ | Реконструкция центральной районной больнице в городе Барабинске  | Здравоохранение  | 2017-2018 | г. Барабинск | реализуемый  | 242550,000 | 63292,610 | 83704,660 | Социальный эффект |
| Администрация Барабинского района | Муниципальная программа Барабинского района " Охрана окружающей среды на 2016-2020 годы" | Экология | 2017-2020 | Барабинский район | реализуемый  | 28092,500 | 79,875 | 79,875 | Обеспечение охраны окружающей среды, защищенности природных систем и населения Барабинского района от негативных воздействий. |
| Администрация Барабинского района | Подпрограмма «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальная программа Барабинского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Барабинского района на 2016-2020 гг.» | ЖКХ | 2017-2020 | Барабинский район | реализуемый  | 13639,800 | 11218,105 | 11218,105 | Надежность работы объектов жилищно-коммунального комплекса Барабинского района. |
| Администрация Барабинского района | Муниципальная программа Барабинского района "Развитие дорожной инфраструктуры на 2016-2020 годы" | Дороги | 2017-2020 | Барабинский район | реализуемый | 37967,300 | 7300,000 | 7300,000 | Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  |
| Администрация города Барабинска | Безопасность дорожного движения | Дорожная | июнь 2017 года | Поставка дорожных знаков для обустройства автомобильных дорог общего пользования г. Барабинска  | реализованный | 579,328 | 579,328 | 579,328 | Снижение уровня аварийности |
| Администрация города Барабинска | Реконструкция самотечного и напорного трубопровода | ЖКХ | декабрь 2017 год | ул. Островского,1 А до КНС№3 | реализуемый | 14198,000 | 7286,432 | 14127,687 | Улучшение качества услуг |
| Администрация города Барабинска | Автомобильные дороги | Дорожная | сентябрь 2017 год | Ремонт тротуара по ул. Ленина  | реализуемый | 1074,115 | 761,050 | 761,050 | Улучшение состояния улично-дорожной сети |
| Администрация города Барабинска | Автомобильные дороги | Дорожная | июль 2017 год | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории города Барабинска  | реализуемый | 2192,132 | 2170,210 | 2170,210 | Улучшение состояния улично-дорожной сети |
| Администрация города Барабинска | Безопасность дорожного движения | Дорожная | июль 2017 год | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования г. Барабинска  | реализован | 413,126 | 413,126 | 413,126 | Снижение уровня аварийности |
| **Планируемые к реализации** |
| Администрация Барабинского района | Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» муниципальной программы Барабинского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Барабинского района на 2016-2020 гг.» | ЖКХ | 2017-2020 | Барабинский район | планируемый | 14496,840 | - | - | Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Барабинского района. |
| Администрация Барабинского района | Газификация в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Барабинского района» | ЖКХ | 2017-2020 | Барабинский район | приостановлен | - | - | - | Обеспечение надежным газоснабжением потребителей Барабинского района и повышение уровня газификации территории Барабинского района. |
| Региональный оператор по обращению с отходами НСО | Строительство объекта размещения отходов –межрайонный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) | ЖКХ | 2017-2020 | вблизи г. Барабинска | планируемый | 128594,000 | - | - | Обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Барабинского района. |
| Региональный оператор по обращению с отходами НСО | Строительство мусоросортировочной линии. | ЖКХ | 2017-2020 | вблизи г. Барабинска | планируемый | 37914,000 | - | - | Обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Барабинского района. |
| Региональный оператор по обращению с отходами НСО | Строительство четырех площадок временного хранения отходов вблизи населенных пунктов: с. Зюзя с. Новоспасск, с. Новоярково, с. Таскаево. | ЖКХ | 2017-2020 | Барабинский район: с. Зюзя с. Новоспасск, с. Новоярково, с. Таскаево. | планируемый | 3800,000 | - | - | Обеспечение экологической безопасности, экологического оздоровления, чистоты и порядка на территории Барабинского района. |
| Администрация Барабинского района | Строительство «Ледового дворца спорта» в городе Барабинске | Строительство | 2017-2020 | г. Барабинск | планируемый | 278000,000 | - | - | Содействие здоровому образу жизни |
| ЗАО «Барабинский комбикормовый завод» | Биотехнологический агропромышленный комплекс (производство глубокой переработки зерна) | Перерабатывающая промышленность | 2017-2020 | г. Барабинск | планируемый | 12200000,000 | - | - | Развитие Барабинского агропромышленного комплекса, увеличение налоговой базы (ежегодно 529 млн.руб), создание 850 рабочих мест |
| ЗАО «Барабинский комбикормовый завод» | Реконструкция завода | Перерабатывающая промышленность | 2017-2020 | г. Барабинск | планируемый | 220000,000 | - | - | Увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест |
| Группа компаний КАМШАТ | Строительство производства по глубокой переработке рыбы в г. Барабинске | Рыбная отрасль  | 2017-2019 | Барабинский район | планируемый | 120000,000  | н/д | н/д | Создание новых рабочих мест |
| Администрация города Барабинска | Реконструкция напорного канализационного трубопровода  | ЖКХ | декабрь 2017 год | пер. Охотничий (ул.Краскома) до очистных сооружений | планируемый  | 14357,650 | - | 14285,862 | Улучшение качества услуг |
| Администрация города Барабинска | Автомобильные дороги | Дорожная | март 2018 год | город Барабинск, пер. Солнечный | планируемый  | 6891,380 | - | 6891,380 | Улучшение состояния улично-дорожной сети |
| Администрация города Барабинска | Автомобильные дороги | Дорожная | март 2018 год | город Барабинск, ул. Ломоносова - пер. Халтурина  | планируемый  | 13309,300 | - | 13309,300 | Улучшение состояния улично-дорожной сети |
| Администрация города Барабинска | Защита территории от подтопления | Строительство | декабрь 2017 год | Водоотводный канал на территории г. Барабинска от подтопления | планируемый  | 89327,450 | - | - | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан |
| Администрация города Барабинска | Безопасность дорожного движения | Дорожная | декабрь 2017 год | Работы по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений на автомобильных дорогах общего пользования г. Барабинска  | планируемый | 3770,443 | - | 3770,443 | Снижение уровня аварийности |
| Администрация города Барабинска | Автомобильные дороги | Дорожная | октябрь 2017 год | Ремонт участков дорожного покрытия ул. Островского  | планируемый  | 2000,000 | - | 2000,000 | Улучшение состояния улично-дорожной сети |
| Администрация города Барабинска | Безопасность дорожного движения | Дорожная | октябрь 2017 год | Благоустройство пешеходной аллеи по пер. Профессиональный | планируемый | 684,530 | - | 681,107 | Снижение уровня аварийности |
| Администрация города Барабинска | Благоустройство | ЖКХ | октябрь 2017 год | Благоустройство дворовой территории МКД | планируемый | 13498,300 | - | 13451,390 | Создание комфортных условий проживания |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| Строительство «Ледового дворца спорта» в городе Барабинске | отсутствие финансирования запланированных мероприятий | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поиск частного инвестора |
| Глубокая переработка зерна на базе ЗАО «Барабинский комбикормовый завод» | отсутствие финансирования запланированных мероприятий | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поиск частного инвестора  |
| Газификация в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Барабинского района» | отсутствие финансирования запланированных мероприятий на 2017 год | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта(тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников(юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** |
| **Барабинский район** | Заключение концессионного соглашения на объекты ЖКХ Новоярковоского сельсовета | Объекты планируемые к передаче в концессию оформлены в муниципальную собственность  | Жилищно-коммунальное хозяйство | Водоснабжение | Муниципально-частное партнерство | Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | Проведение открытого конкурса на право заключения КС на объекты водоснабжения Межозерного сельсовета | Начальный | Постановление администрации Новоярковского сельсовета № 3 от 23.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Барабинский район** | Заключение концессионного соглашения на объекты ЖКХ Шубинского сельсовета | Объекты планируемые к передаче в концессию оформлены в муниципальную собственность  | Жилищно-коммунальное хозяйство | Водоснабжение | Муниципально-частное партнерство | Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | Проведение открытого конкурса на право заключения КС на объекты водоснабжения Межозерного сельсовета | Начальный | Постановление администрации Новоярковского сельсовета № 2 от 18.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Барабинский район**  | Заключение концессионного соглашения на объекты водоснабжения находящиеся в собственности Межозерного сельсовета | Не реализовано | Жилищно-коммунальное хозяйство | Водоснабжение | Муниципально-частное партнерство | Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | Проведение открытого конкурса на право заключения КС на объекты водоснабжения Межозерного сельсовета | Конкурсная документация размещена на сайте torgi.gov.ru | Постановление Совета депутатов Межозерного сельсовета №5/32 | Нет заявок |  | Администрация Межозерного сельсовета Барабинского района | отсутствует |  |  5 лет | Замена ветхих водопроводных сетей 0,5 км каждый год реализации КС | 13 820 | 13000 | нет | 820 | нет | нет | нет |

**3. Работа инвестиционного уполномоченного с обращениями инвесторов**

**за 9 месяцев 2017 года**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения**  | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ИП Перевалов Виталий Александрович | 10.08.2017 | Получить консультацию по вопросам размещения нестационарного торгового объекта в п. Дунаевка Барабинского района Новосибирской области | Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Барабинского района  | Оказана консультация по вопросам размещения нестационарного торгового объекта в п. Дунаевка Барабинского района Новосибирской области |  |
| 2 | Физ. лицо - Кравченко Михаил Юрьевич | 21.08.2017 | Получить консультацию по вопросам размещения рекламных конструкций на территории Барабинского района (рекламные конструкции в районе ЦУМа, ООО "Холлидей Классик") |  | Оказана консультация по вопросу размещения рекламных конструкций на территории Барабинского района  |  |
| 3 | ИП Нечаева Галина Валерьевна | 22.08.2017 | Получить консультацию по вопросам размещения рекламных конструкций на территории Барабинского района (расположенные по адресу: г. Барабинск, перекресток улицы К. Маркса – улицы Островского – барьерные ограждения на металлических стойках, находящихся в составе светофорного объекта) |  | Оказана консультация по вопросу размещения рекламных конструкций на территории Барабинского района (расположенные по адресу: г. Барабинск, перекресток улицы К. Маркса – улицы Островского – барьерные ограждения на металлических стойках, находящихся в составе светофорного объекта) |  |
| 4 | ИП Зиновьев Владимир Владимирович | 22.08.2017 | Получить консультацию по вопросам размещения рекламных конструкций на территории Барабинского района (размещение 2-х рекламных щитов) |  | Оказана консультация по вопросу размещения рекламных конструкций на территории Барабинского района (размещение 2-х рекламных щитов) |  |
| 5 | ИП Гребенщиков Игорь Николаевич | 01.09.2017 | Получить консультацию по вопросам размещения нестационарного торгового объекта в г. Барабинске Барабинского района Новосибирской области | Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Барабинского района  | Оказана консультация по вопросу размещения нестационарного торгового объекта в г. Барабинске Барабинского района Новосибирской области |  |
| 6 | КФХ "Рахим"Мухамедшин Руслан Рахимович  | 08.09.2017 | Получить консультацию по вопросу ведения предпринимательской деятельности |  | Оказана консультация по вопросу ведения предпринимательской деятельности |  |
| 7 | ИП Каменева Наталья Николаевна | 08.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 8 | ИП Борохова Валентина Петровна | 11.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 9 | ЗАО "Пищекомбинат Барабинский" | 12.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 10 | ООО "Геотур сервис" | 13.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 11 | ИП Тривоженко Анжелика Валентиновна | 14.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 12 | Барабинский филиал "Торговый дом "Любинский" | 14.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 13 | СХПК "Сады Барабы" | 14.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 14 | ООО столовая "Отдых" | 15.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |
| 14 | ООО "Молочная Азбука" | 18.09.2017 | Оказание консультационной помощи по участию в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Участие в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  | Оказана консультационная помощь в участии в ярмарке "Новопокровская" в р.п. Чаны  |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |
| --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** |
| Наименование раздела | Экономика-Инвестиционная деятельность |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.admbaraba.nso.ru/page/213 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 7 |
| Темы сообщений / публикаций | 1. Информация для руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей о рабочей встрече с сотрудниками АО «АИР» НСО.2. Информация для инвесторов о наличии свободных инвестиционных площадках находящихся на территории Барабинского района, необходимых для реализации инвестиционных проектов.3. Информация Минпромторга НСО о приеме заявок на предоставлении субсидий.4. Информация Минпромторга НСО о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности НСО.5. Информация Минпромторга НСО о приеме заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки в форме предоставления «Грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».6. Информация о проведении совещания на базе администрации Барабинского района представителей ГУП НСО «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» и СМиСП по вопросам развития инфраструктуры поддержки СМиСП.7.Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о Фонде микрофинансирования НСО.  |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | Да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 6 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | 1. Проведение круглого стола с инвестиционными уполномоченными Барабинского, Куйбышевского, Северного и Здвинского районов совместно с сотрудниками АО «АИР» НСО по вопросу инвестиционной возможности Барабинско-Куйбышевской инвестиционной зоны.
2. Проведение круглого стола инвестиционного уполномоченного совместно с сотрудниками АО «АИР» НСО, Главами сельских поселений, руководителями пищевых и перерабатывающих предприятий, а также промышленных предприятий по вопросу инвестиционного развития.
3. Проведение круглого стола с представителями бизнес – структур Барабинского района по вопросам инвестиционного развития, возможности формирования территориально – отраслевых кластеров, агропромышленных парков на основе группировки сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий.
4. Совещание в Куйбышевском районе по вопросу создания Барабинско-Куйбышевской агломерации.
5. Проведение совещания с председателем Сибирского потребительского общества по вопросу закрытия торгового объекта в п. Горка Барабинского района.
6. Участие инвестиционного уполномоченного на Дне администрации в с. Новочаново Барабинского района.
 |
| Количество публикаций в печатных изданиях | - |
| Темы публикации | - |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | - |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

 (нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта**  | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации Барабинского района «О создании рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта Новосибирской области на территории Барабинского района»  | № 117, от 02.02.2017  | Назначено лицо, ответственное за внедрение муниципального инвестиционного Стандарта Новосибирской области на территории Барабинского района, создана рабочая группа и утвержден его состава. Утверждение Положения о рабочей группе по разработке и внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Барабинского района. |
| 2 | Постановление администрации Барабинского района «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта Новосибирской области на территории Барабинского района» | №126, от 07.02.2017 | Утвержден план мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Барабинского района. |
| 3 | Постановление администрации Барабинского района «О создании экспертной группы по оценки внедрения положения муниципального инвестиционного Стандарта Новосибирской области на территории Барабинского района» | №138, от 09.02.2017 | Создана экспертная группа по оценке внедрения положения муниципального инвестиционного Стандарта на территории Барабинского района, утверждено Положение по оценке внедрения муниципального инвестиционного Стандарта. |
| 4 | Постановление администрации Барабинского района «Об утверждении порядка организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории Барабинского района» | №218, от 02.03.2017 | Создан канал прямой связи с инвесторами в электронной форме для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности. Утвержден Порядок организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории Барабинского района. |
| 5 | Постановление администрации Барабинского района «О создании Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Барабинского района»  | № 270, от 22.03.2017 г. | Создан Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства Барабинского района. Утверждено Положение об Общественном Совете и утвержден его состав. |
| 6 | Постановление администрации Барабинского района «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Барабинском районе на 2017 год» | №308, от 03.04.2017 г. | Утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Барабинском районе на 2017 год» |
| 7 | Решение четырнадцатой сессии Совета депутатов Барабинского района третьего созыва от 12.04.2017 г. № 133 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Барабинского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Барабинского района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности». | №133, от 12.04.2017 г. | Утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Барабинского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Барабинского района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности».  |
| 8 | Решение четырнадцатой сессии Совета депутатов Барабинского района третьего созыва от 12.04.2017 г. № 134 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности». | №134, от 12.04.2017 г. | Утвержден Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности».  |
| 9 | Постановление администрации Барабинского района «О подготовке прогноза социально-экономического развития Барабинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  | №503, от 25.05.2017 г. | Утвержден план-график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Барабинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. |
| 10 | Постановление администрации Барабинского района «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства».  | №574, от 16.06.2017 г. | Определен уполномоченный орган на осуществление полномочий. |
| 11 | Постановление администрации Барабинского района «О создании рабочей группы по решению вопросов при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства».  | №580, от 20.06.2017 г. | Утверждено Положение о рабочей группе по решению вопросов при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства, создана рабочая группа.  |
| 12 | Постановление администрации Барабинского района «О предварительном прогнозе социально-экономического развития Барабинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | №699, от 01.08.2017 г. | Одобрен предварительный прогноз социально-экономического развития Барабинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». |
| 13 | Решение семнадцатой сессии Совета депутатов Барабинского района третьего созыва от 10.08.2017 г. № 158 «Об утверждении Правил распространения наружной рекламы и информации в Барабинском районе». | №158, от 10.08.2017 г. | Утверждены «Правила распространения наружной рекламы и информации в Барабинском районе».  |
| 14 | Постановление администрации Барабинского района «Об утверждении плана мероприятий по созданию инвестиционных площадок на территории Барабинского района на 2017-2019 годы» | №790, от 25.08.2017 г. | Утвержден план мероприятий по созданию инвестиционных площадок на территории Барабинского района на 2017-2019 годы». |
| 15 | Постановление администрации Барабинского района «О мерах по реализации в отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Барабинского района» | №824, от 05.09.2017 г. | Установлено, что от имени Барабинского района полномочия публичного партнера, включая полномочия по подписанию от имени Барабинского района соглашения о муниципально-частном партнерстве, осуществляет администрация Барабинского района, наделенная специальной компетенцией в установленных федеральным, областным и местным законодательством сферах деятельности, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства, который указывается в решении о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принимаемом в соответствии со статьей 10 Закона.Утвержден Порядок межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Барабинского района на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве. |