Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на период 2018 -2030 годы

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на 2018 – 2030 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2018 – 2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Новочановского сельсовета, Генеральный план Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области. |
| Заказчик программы | Администрация Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, адрес: 632313 Новосибирская обл. Барабинского р-н, с.Новочановское, ул. Имени Васильева, дом 1. |
| Исполнители программы | Администрация Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, адрес: 632313 Новосибирская обл. Барабинского р-н, с.Новочановское, ул. Имени Васильева, дом 1. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2030 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - содержание (грейдерование, очистка от снега, ямочный ремонт) существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. - установка дорожных знаков; |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2018 г. – 2020г.-726,2тыс. руб., (в т.ч. 2018г- 382,5т.руб.), 2021-2027 г-3290 тыс. руб., Средства местного бюджета на 2018-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новочановского сельсовета Барабинского района.

2.1.  Социально — экономическое состояние Новочановского сельсовета Барабинского района

Новочановский сельсовет расположен в центральной  части Новосибирской области и занимает площадь 41078 гектара. Удалённость от областного центра г.Новосибирска составляет 355 км, от районного центра г.Барабинска - 53 км, от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинска -53 км. На территории Новочановского сельсовета расположено пять  населенных пунктов: с. Новочановское, д. Голованово, д. Усть-Тандовка, д. Кармакла, п. Голованово.

Общая  численность  населения Новочановского сельсовета на 01.01.2018 года  составила 2127 человек.  Местное самоуправление осуществляется на всей территории Новочановского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 05.12.2011) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области". Новочановский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Новочановский сельсовет граничит с Новоярковским, Зюзинским, Новоспасским, Межозерным сельсоветами. Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико- географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения. На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. Градостроительное развитие предлагается осуществлять в существующих границах населенного пункта или с учетом их расширения.

Природно-климатические условия и ресурсы:

Климат Новочановского сельсовета  относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая  температура воздуха  возрастает с северо-востока на юго-запад от -0,3 до +0,2.

Годовое  количество осадков – от 300мм  на юго-западе до 360-380мм на северо-востоке, в мае-июне выпадает 70-80 мм. Заморозки начинаются в третьей декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая. Холодный период длится 179 дней. Безморозный период составляет 105-125 дней.

Административный центр сельсовета  является с. Новочановское находящийся  на расстоянии 53  км от районного центра г. Барабинск. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием. Через территорию сельсовета проходит участок региональной автомобильной дороги «Барабинск – Здвинск».

Хозяйственная сфера Новочановского сельсовета представлена организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством и жилищно-коммунальным хозяйством; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

В Новочановском сельсовете работает    одно сельскохозяйственное предприятие  СХПК «Колхоз Барабинский»;

В Новочановском сельсовете  работает  пять общеобразовательных школ и два дошкольных учреждения., пять учреждений культуры, пять  библиотек, четыре   ФАПа,  в поселении зарегистрировано 11 предприятий розничной торговли,  одно муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства Новочановского сельсовета.

Основная часть занятого населения сосредоточено в сельском хозяйстве СХПК «Колхоз Барабинский» и бюджетной сфере.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Новочановского сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует один пассажирский автобусный маршрут Барабинск-Новочаново-Богатиха. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения оценивается как  среднее, что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог 4 и 5 категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Новочановский сельсовет обладает достаточной автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра г. Барабинска и на расстоянии 337  км. от областного центра г. Новосибирск. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость внутрепоселенческой дорожной сети составляет 22,49 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1.9-1.

Таблица 1.9-1 Характеристика автомобильных дорог

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

| Наименование дороги | Протяжен-ность, км | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С твердым усовершенствованным покрытием | С твердым покрытием переходного типа | С грунтовым покрытием |
| с. Новочановское Центральная ул | 2.213 | 1.513 |  | 0.700 |
| с. Новочановское Имени Васильева ул. | 0.223 | 0.223 |  |  |
| с. Новочановское Рабочая ул. | 0.899 | 0.899 |  |  |
| с. Новочановское Набережная ул. | 0.888 | 0.888 |  |  |
| с. Новочановское Зеленая ул. | 1.283 |  |  | 1.283 |
| с. Новочановское Специалистов ул. | 0.437 | 0.437 |  |  |
| с. Новочановское Энергетиков ул. | 0.096 |  |  | 0.096 |
| с. Новочановское Коммунальная ул. | 0.381 | 0.381 |  |  |
| с. Новочановское Объездная ул. | 0.855 |  | 0.855 |  |
| с. Новочановское Фермерская ул. | 0.343 |  |  | 0.343 |
| с. Новочановское Садовая ул. | 0.628 |  | 0.628 |  |
| с. Новочановское Береговая ул. | 0.638 |  |  | 0.638 |
| с. Новочановское Южный пер. | 0.359 |  |  | 0.359 |
| с. Новочановское Школьный пер. | 0.160 |  |  | 0.160 |
| с. Новочановское Центральный пер. | 0.466 |  |  | 0.466 |
| с. Новочановское Набережный пер. | 0.109 | 0.109 |  |  |
| с. Новочановское Водопроводный пер. | 0.108 |  |  | 0.108 |
| д. Сизево Центральная ул. | 0.884 | 0.844 |  |  |
| д. Сизево Цветочная ул. | 1.470 |  |  | 1.470 |
| д. Сизево Клубный пер. | 0.140 |  | 0.140 |  |
| д. Сизево Школьный пер. | 0.152 |  |  | 0.152 |
| д. Кармакла Центральная ул | 0.913 |  |  | 0.913 |
| д. Кармакла Зеленая ул. | 1.619 |  |  | 1.619 |
| д. Кармакла Школьный пер. | 0.158 |  |  | 0.158 |
| д. Кармакла Рыбозаводской пер. | 0.159 |  |  | 0.159 |
| д. Кармакла Озерный пер. | 0.174 |  |  | 0.174 |
| д. Кармакла Клубный пер. | 0.162 |  |  | 0.162 |
| д. Кармакла Водопроводный пер | 0.123 |  |  | 0.123 |
| д. Кармакла Береговой пер. | 0.139 |  |  | 0.139 |
| д. Кармакла 1-й Центральный пер | 0.159 |  |  | 0.159 |
| д. Кармакла 2-й Центральный пер | 0.160 |  |  | 0.160 |
| д. Усть-Тандовка Центральная ул. | 1.797 |  | 1.797 |  |
| д. Усть-Тандовка Школьная ул. | 0.300 |  | 0.300 |  |
| д. Усть-Тандовка Озерный пер. | 0.315 |  |  | 0.315 |
| д. Усть-Тандовка Школьный пер. | 0.117 |  | 0.117 |  |
| д. Усть-Тандовка Водопроводная ул. | 0.206 |  |  | 0.206 |
| д. Усть-Тандовка Фермерская ул. | 1.219 |  |  | 1.219 |
| д. Усть-Тандовка Центральный пер. | 0.369 |  |  | 0.369 |
| д. Усть-Тандовка Фермерский пер. | 0.128 |  |  | 0.128 |
| д. Усть-Тандовка Береговая ул. | 0.399 |  |  | 0.399 |
| д. Усть-Тандовка 2-я Школьная ул | 0.415 |  |  | 0.415 |
| п. Голованово Школьная ул. | 0.563 |  |  | 0.563 |
| п. Голованово Клубный пер. | 0.163 |  |  | 0.163 |
| всего | 22.489 |  |  |  |

За период 2015-2018 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Новочановского сельсовета

| № | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 2255 | 2157 | 2153 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1127 | 1078 | 1076 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 2,54 | 2,32 | 2,31 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами осуществляется одним рейсовым маршрутом Барабинск - Богатиха, три раза в день, транспортом МУП Барабинсктранс. Информация об объемах пассажирских перевозок приведена в таблице.

Объём пассажирских перевозок населения на территории Новочановского сельсовета

| № | Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 2320 | 2310 | 2255 | 2157 | 2153 |
| 2. | Количество перевезённых пассажиров, чел. | 33000 | 33000 | 34200 | 32700 | 32500 |

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов не предусмотрены тротуары.  Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется, за исключением СХПК «Колхоз Барабинский» и МУП "Жилкомхоз", которые  перевозят грузы по муниципальным дорогам в очень малом количестве.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. На территории Новочановского сельсовета железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 30 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач администрации Новочановского сельсовета. По итогам 2017 года  на территории Новочановского сельсовета не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество аварий | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 139 | 148 | 150 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распиратурным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Новочановского сельсовета, утвержден решением Совета  депутатов Новочановского сельсовета 19-й сессии четвёртого созыва от 25.03.2013г. ;

7. Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Новочановского сельсовета расположено 5 населенных пунктов, в которых проживает 2153 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 531  человек, дети до 18-летнего возраста – 497 человек:

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 30 | 32 | 32 | 16 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 3. | Число умерших | 30 | 30 | 27 | 20 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 5. | Естественный прирост | -4 | -4 | -4 | -24 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -10,1 |
| 7. | Миграционный прирост населения | -4 | -3 | -3 | -15 |
| 8. | Механический прирост | -36 | -8 | -8 | -23 |

Причинами убыли численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные  показатели отрицательного миграционного прироста.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Новочановском сельсовете составляет 39400 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Новочановскому сельсовету равна 16,9 м2/чел.

Население Новочановского сельсовета, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новочановского сельсовета на 2018 – 2030 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт автодороги д. Кармакла ул. Центральная 930м | 2018 г. | 215,065 МБ 2828,380-ОБ | администрация сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автодороги д.Усть –Тандовка ул. Водопроводная и пер. Озерный | 2018 г. | 690,9- МБ, 3088,620- ОБ | администрация сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автодороги д. Усть-Тандовка ул. Центральная | 2019 г. | 343,7- МБ, 6529,9- ОБ | администрация сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автодороги д. Сизево ул. Цветочная | 2021-2022г. | 373,6- МБ 7100-ОБ | администрация сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автодороги с. Новочановское ул. Центральная | 2023-2025 г. | 900,0- МБ | администрация сельсовета |
|  |  |  | 22070,165 |  |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.